钟祥市党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 |
| 筹划农产品交易场地畅通交通。 | 蔡金华 | 交通局、官庄湖管理区 | 解决农产品（西瓜）交易市场场地。 | 积极争取，划建西瓜交易场地。 | 年底 |
| 皇庄社区庄园一路下水道修建 | 蒋方贵 | 皇庄街办 | 修建下水道。 | 协调皇庄街办解决。 | 12月底前 |
| 东风捷祥汽车减震器厂区受淹 | 陈琳 | 市住建局 | 配套排水管网。 | 召集住建部门现场查看，拟定方案，尽快施工。在工程未完工之前，住建部门做好应急抢排预案。 | 2022年12月 |
| 解决幸福巷排水问题 | 朱克举 | 住建局 | 将项目纳入背街小巷整治计划，新建下水道400\*800mm-500\*1000mm排水沟2500米，解决周边居民排水难的问题。 | 7月7日，到现场查看项目建设进度，征求群众的满意度。 | 11月份 |